Compte Rendu Réunion du 4 Mars 2014

Disfonctionnement à améliorer:

- Problème de communication par e-mail. Il est important de répondre même si on ne vient pas à une réunion par exemple.
- Ne pas commencer d'autres tâches sans en avoir discuter avec le responsable de groupe.

Travail à faire :

- Continuer la spécification
- Avancer le développement de l'interface web :
-Définir la chartre graphique (police, les couleurs, etc.)
-Continuer le développement de l'interface web
(page d'authentification, ajout d'exercice, suppression d'exercice, activer/révoquer la mise en ligne d'un exercice, affichage des notes).
-Commencer la programmation du serveur... ?
- Nommer un nouveau Sprint Manager ?
- Plannifier une nouvelle réunion ?

Compte Rendu réunion du Jeudi 6 Mars – Salle 2036 Sophie Germain

À faire :
- Corriger les diagrammes UseCase, c'est à dire rajouter les « actions » auxquelles nous avons pas pensée, surtout au niveau de l'interface.
- Interface Web : Un page de connexion et une page prof complete : Ajout de questionnaire, Liste des cours, listes de éléves et leurs réponses.

Réfléchir à :
- Quelle techno utiliser pour faire le serveur ? Java ?
Le serveur et le client sont totalement séparés, c'est à dire un serveur java d'un coté, et un client juste en HTML/CSS/JS. C'est à dire : qui pourraient être sur deux serveurs !